PSP

PSP

• Proceso Personal de Software (PSP).

• Busca que el desarrollador gestione su propio trabajo de manera disciplinada, midiendo tiempos, defectos y calidad para mejorar en cada proyecto de software.

• Enfocado en:

✓ Planeación del trabajo.

✓ Registro y medición de las actividades (tiempos, errores, tamaño del software). ✓ Analizar resultados.

✓ Mejora continua.

2

Fases del PSP

• Planeación:

• En esta fase el desarrollador se organiza antes de escribir líneas de código.

• Actividades:

• Estimar tiempo para cumplir el objetivo asignado.

• Identificar los requerimientos del software.

• Definir el tamaño del software.

• Planear la agenda de trabajo.

3

Fases del PSP

• Diseño:

• En esta fase se estructura la solución.

• Actividades:

• Diagrama de flujo.

• Diseño de la base de datos.

• Prototipos.

• Clases, atributos, métodos, etc.

4

Fases del PSP

• Desarrollo:

• En esta fase se construye el producto de forma ordenada.

• Actividades:

• Realizar la codificación del código de acuerdo con el diseño realizado.

5

Fases del PSP

• Compilación:

• En esta se revisa y corrigen errores de sintaxis detectados por el compilador o el interprete.

• Actividades:

• Identificar los errores de sintaxis para realizar la corrección respectiva.

6

Fases del PSP

• Pruebas:

• En esta fase se valida que el código cumpla con lo requerido.

• Actividades:

• Ejecución de los casos de pruebas.

• Registro de defectos y tiempos ejecutados para realizar las correcciones respectivas.

7

Fases del PSP

• Postmorten (Análisis final o informe):

• En esta fase se realiza el análisis de lo planeado vs lo realizado.

• Actividades:

• ¿Se cumplió con el tiempo estimado?

• ¿Dónde se presentaron mas errores?

• ¿Qué se puede mejorar para el siguiente proyecto?

8

Ejemplo de la vida real

• Objetivo: Preparar el almuerzo.

• Planeación. Se define qué tareas se van a realizar, tiempo estimado y recursos necesarios.

✓ Lista de actividades: Definir el plato a preparar, ingredientes necesarios, tiempo disponible para realizar el objetivo.

• Diseño. Se realiza el diseño del programa o la lógica del código.

✓ Definir la receta y el orden de los pasos a realizar: Lavar los ingredientes que lo requieran, picar, cocinar.

• Codificar. Escribir el código de acuerdo con estándares y buenas prácticas. ✓ Se cocina siguiendo los pasos definidos para la receta.

9

Ejemplo de la vida real

• Revisión. Se revisa el código para la detección de errores antes de probar la aplicación.

✓ Probar la comida: Revisión del punto de sal, revisión de la cocción, revisión del punto de dulce.

• Prueba. Se realiza la ejecución de pruebas para asegurar que el software cumple con lo esperado.

✓ Servir el almuerzo a los comensales. Si quedo bien se disfruta la comida, si no, se deben identificar los factores que contribuyeron a que el plato no este bien.

• Medición y Mejora. Se registran los tiempos, defectos encontrados y mejoras para la siguiente fase o proyecto.

✓ Tomar nota del tiempo gastado realizando la preparación del plato, y de las acciones de mejora para un nuevo plato .

10

Ejemplo PSP Calculadora

• Proyecto: Calculadora Básica en Python, en el que se realicen las operación básicas de suma, resta, multiplicación y división.

• En este proyecto se evidencian las fases de PSP.

11

Registro de tiempos

| Fase Planeación | Tiempo estimado 5 min | Tiempo Real | Tiempos muertos | Comentarios |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Diseño | 5 min |  |  |  |
| Codificación | 15 min |  |  |  |
| Pruebas | 5 min |  |  |  |
| Documentación | 5 min |  |  |  |

12

Planeación

• Definición del Proyecto: Crear una calculadora que realice operaciones básicas. • Estimación inicial:

• Tiempo: 35 min.

• Tamaño: 70 líneas de código.

• Plan Summary:

| Proyecto Calculadora | Estimación LOC 70 | Estimación Tiempos 35 min | LOC Real | Tiempo Real |
| --- | --- | --- | --- | --- |

13

Diseño

• Realizar el diagrama de flujo

• Descripción de las funciones a realizar: • sumar(num1, num2)

• restar(num1, num2)

• multiplicar(num1, num2)

• dividir(num1, num2)

• Interfaz simple por consola.

14

Codificación

15

Codificación

16

Compilación

• Se compila / ejecuta el código.

• Se detectan los errores de sintaxis.

• Defect Recording Log:

| ID 1 | Fase Codificación | Fase de Detección Compilación | Tipo Sintaxis | Descripción Faltaron : en el condicional de la línea 18 | Tiempo (min) 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

17

Codificación

18

Codificación

19

Pruebas

• Casos de pruebas diseñados.

• Test Report:

| Caso 1 | Entrada 2+3 | Esperado 5 | Resultado Obtenido 5 | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 10-2 | 8 | 8 |  |
| 3 | 5*2 | 10 | 10 |  |
| 4 | 10/0 | None | None |  |
| 5 | Opción invalida | Error | Operación invalida |  |

20

Postmortem

• Project Plan Summary:

| Proyecto Calculadora | Estimación LOC 70 | LOC Real 55 | Tiempo Estimado 35 min | Tiempo Real 50 min | Defectos 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

21

Registro de tiempos

| Fase Planeación | Tiempo estimado 5 min | Tiempo Real 2 min | Tiempos muertos 0 | Comentarios Sin pausas. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Diseño | 5 min | 5 min (diseño) 5 min (llamada) Total: 10 min | 5 min | Llamada telefónica. |
| Codificación | 15 min | 7 min (codificando) 10 min (error) 5 min (baño) Total: 22 min | 15 min | 10 minutos buscando el error del código. 5 minutos ir la baño. |
| Pruebas | 5 min | 3 min (pruebas) 5 min (café) Total: 8 min | 5 min | Tomando café. |
| Documentación | 5 min | 3 min (documentando) 5 min (charla) Total: 8 min | 5 min | Hablando con el compañero. |

22

Registro de tiempos

Registro de Tiempo Real vs Tiempo Muerto

Documentación

Pruebas

Codificación

Diseño

Planeación

0 5 10 15 20 25

23

Tiempo Real Tiempo Muerto

Conclusiones

• La estimación de tiempo y tamaño tienen diferencia alta (código simple). Se debe revisar para cálculos futuros, especialmente en los tiempos muertos.

• Se introdujo solo un defecto menor (olvido de : en el condicional).

• Para próximos proyectos, se recomienda revisar la sintaxis antes de ejecutar para reducir defectos y reducir la cantidad de minutos en los tiempos muertos.

24

Gracias